Trabajo Práctico Final
Remake de juego Worms en C++
75.42 - Taller de Programación

Manual de Proyecto

Integrantes:
ALVAREZ WINDEY ARIEL JUSTO – 97893
DIZ GONZALO – 98546
ROBLES GABRIEL – 95897

# División de Tareas
### Responsabilidades particulares
ALVAREZ WINDEY ARIEL JUSTO	Entendimiento y uso de SDL. Responsable de todos los dibujos, animaciones y sonidos (client-side).
DIZ GONZALO	Entendimiento y uso de Box2D. Responsable de la física (server-side).
GABRIEL ROBLES	Entendimiento y uso de QT5. Responsable de integración cliente-servidor.

### Responsabilidades compartidas
Entendimiento y uso de parser yaml-cpp.

# Evolución del Proyecto

### Semana 1 (01/05/2018)
- Creación de repositorio Github
- Instalación de Box2D
- Creación de checklist a partir de enunciado

### Semana 2 (08/05/2018)
- Diagrama de ventanas para el cliente
- Creación de Lobby con QT5
- Instalación de SDL2
- Instalación de yaml-cpp
- Pruebas de concepto con SDL y Box2D
- Organización de folders del proyecto en client – common – editor y server. Creación de archivos cmake para compilar las aplicaciones por separado
### Semana 3 (15/05/2018)
- Creación del protocolo para enviar archivos .yml por socket
- Implementación de clase blocking queue
- Modelado de worms y vigas en Box2D
- Implementación de cámara y dibujos
- Integración de cámara y dibujos con lógica de cliente
- Implementación de cola bloqueante de eventos en client-side
- Definición de estructura yml de mapas y snapshots
- Implementación de threads con sus respectivas tareas tanto en client-side como en server-side
- Dibujo de worms, inventario, vigas y agua en client-side
### Semana 4 (22/05/2018)
- Testing, fixes y optimizaciones de cpu y memoria
- Renderizado de nombres de worms y vidas
- Implementación de animaciones
- Primera integración cliente-servidor. El cliente logra dibujar lo que el servidor le indica mediante snapshots
- Modelado de clase Evento (que envía el cliente al servidor)
- Creación de lógica de equipos y turnos en server-side
- Creación de editor de mapa
- Modelado de agua en Box2d
- Agregado rozamiento en vigas
- Agregadas funciónes de caminata y salto frontal y posterior de gusanos
- Creada primera arma: dinamita
- Implementado daño y muerte de gusanos
### Semana 5 (29/05/2018)
- Refactors y fixes tanto en cliente como en servidor
- Selección de armas con click en el inventario
- Dibujo de cronómetro
- Detección de equipo ganador, equipo perdedor o empate al finalizar una partida
- Integración de editor a pantalla de QT5
- Agregado de sonidos al editor
- Implementación de bate y granadas
- Se dibujan explosiones
- Explosiones con sonidos
- Logica de countdown en proyectiles para que el cliente lo dibuje
- Implementación de la mira
- Clase global de configuración del servidor, cargada con valores hardcodeados
- Los gusanos mueren al tocar el agua
### Semana 6 (05/06/2018)
- Logicas de cambio de turno al disparar, gusano protagónico herido o timeout
- Agregados límites físicos al mapa (a lo ancho) que matan al gusano
- Dibujos de granadas y holy bomb
- Lógica en la fisica de la intensidad de disparo
- Mapas generados como archivos .tar.gz
- Física de rebote a las granadas
- Implementación de Bazooka
- Implementación de partidas en espera en el lobby
- Dibujo de potencia variable en disparo
- Mejoras para mayor eficiencia de servidor. No se envían snapshots repetidas
- Dibujo de ataque aéreo
- Integración de cliente con la lógica de lobby
- Integración de lógica de juego en server-side con lógica de servidor propiamente dicho (aceptar conexiones, crear partida, administrar jugadores en la partida, lanzar juego, etc)
- Dibujo de nuevas animaciones (worms afectados por explosión, worms cayendo)
### Semana 7 (12/06/2018)
- Testing, factor y fixes
- Mensajes de victoria, empate y derrota al finalizar el juego
- Dibujo de vida total de cada equipo
- Regreso ordenado al lobby tras finalización de una partida
- Nuevas animaciones (gusanos caminando en superficies inclinadas)
- Finalización ordenada de la partida si un jugador abandona la misma
- Cámara enfoca proyectiles y sigue a gusanos afectados por explosión
- Cámara enfoca a worm protagónico
- Animación y sonido de gusanos muriendo
- Lógica de descontar municiones al disparar
- Implementado cálculo correcto para el daño de las explosiones
- Configuracion global del servidor se puede cargar desde un archivo yml
- Dibujo actualiza nuevas cantidades de munición. Borra dibujo de arma si no tiene munición
- Servidor conoce el arma pickeada por un protagonic worm
### Semana 8 (19/06/2018)

# Inconvenientes encontrados